마이크로 툴(계산기) 웹사이트 개발 & 자동화 기획서

1인 비즈니스 구축 및 유지보수 제로(Zero-effort) 아키텍처 로드맵

| 프로젝트명 | 국내 맞춤형 마이크로 툴 & 글로벌 유틸리티 허브 구축 |
| --- | --- |
| 핵심 원칙 | 데이터(JSON)와 로직의 분리, AI 기반 법 개정 감시 파이프라인 |

1. 배경 및 비즈니스 전략

국내 시장 전략 (로컬 타깃): 부동산 중개보수, 예적금 이자, 퇴직금 등 정부 정책 및 법률 변경에 영향을 받는 실생활 계산기. '법 개정 업데이트'의 번거로움 자체가 강력한 진입장벽이자 트래픽 독점 요인으로 작동.

글로벌 시장 전략 (영어권 타깃): IT/개발 툴(JSON 포맷터, 타임스탬프, 정규식 등) 및 수학/물리 단위 변환기처럼 규칙이 불변인 도구로 롱테일 검색 유입 극대화.

운영 철학: 불필요한 사회적 감정 소모 및 수동 운영 배제. 철저한 시스템화와 AI 자동화를 통한 유지보수 최소화.

2. 단계별 개발 및 배포 로드맵

1단계: 데이터 & 로직 분리 설계 - 세율, 공제액, 수수료 요율 등 수시 변동 데이터를 'rates.json'으로 독립 구성 - UI와 무관하게 순수 수식만 처리하는 독립 연산 모듈('calculator.js') 작성

2단계: 프론트엔드 UI 및 SEO 구축 - 반응형 웹 인터페이스(인풋 입력 즉시 반응형 렌더링) - 동적 배지('[2026년 최신 기준 반영]') 및 메타 태그, JSON-LD 구조화 데이터 적용

3단계: GitHub 연동 & Vercel 배포 - GitHub 저장소 푸시 및 Vercel CI/CD 자동 빌드 연동 - 도메인 및 HTTPS 보안 세팅 후 24시간 가동 체제 확립

4단계: 법 개정 감시 파이프라인 연동 - Python 스크립트('monitor.py')로 법제처/공공 RSS 주기적 크롤링 - Gemini API로 개정 사항 분석 및 Telegram/이메일 알림 전송 - GitHub Actions cron 스케줄러로 클라우드 백그라운드 자동 실행 (비용 0원)

5단계: 유지보수 루틴 확립 - 알림 발생 시 'rates.json' 수치만 수정 후 Git Push → 30초 내 자동 재배포 완료

3. 주말 작업 시작 Checklist

1순위: 첫 번째 런칭 타깃 계산기 선정 (예: 2026 부동산 중개보수 계산기 또는 적금/복리 계산기)

2순위: rates.json 기본 규격 정의 및 기본 계산 함수 단위 테스트

3순위: 가벼운 UI 템플릿 세팅 후 Vercel 1차 배포 확인